附件1

2020年县城老旧小区改造项目清单

| 序号 | 小区名称 | 所属社区 | 幢数 | 建设内容 | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小曲景苑 | 宜家社区 | 29 | 停车位、绿化等其他相关配套设施，同步实施污水零直排区建设 | 2020年6月底前 | 武原街道 |
| 2 | 海景苑 | 海沙社区 | 41 | 停车位、绿化等其他相关配套设施，同步实施污水零直排区建设 | 2020年6月底前 | 武原街道 |
| 3 | 富水路区块（县水利局南侧、富水路以西、河滨路以北、百尺路以东） | 蒋家桥社区 | 25 | 停车位改造、绿化提升、道路维修改造、围墙修补增设、外立面粉刷、屋顶清理维修、封闭或半封闭改造、污水零直排建设 | 2020年12月底前 | 武原街道 |
| 4 | 城市花园 | 蒋家桥社区 | 11 | 停车位改造、绿化提升、道路维修改造、围墙修补增设、外立面粉刷、屋顶清理维修、封闭或半封闭改造、污水零直排建设 | 2020年12月底前 | 武原街道 |
| 5 | 新站弄区块（新桥路东侧、秦山路南侧、河滨路西北侧） | 南门社区 | 25 | 停车位改造、绿化提升、道路维修改造、围墙修补增设、外立面粉刷、屋顶清理维修、封闭或半封闭改造、污水零直排建设 | 2020年12月底前 | 武原街道 |
| 6 | 建新小区 | 天宁寺社区 | 37 | 停车位改造、绿化提升、道路维修改造、围墙修补增设、外立面粉刷、屋顶清理维修、封闭或半封闭改造 | 2020年12月底前 | 武原街道 |
| 7 | 邮电新村（庆丰路以北、长宁路以西、海丰路以南、长安路以东） | 枣园社区 | 20 | 停车位改造、绿化提升、道路维修改造、围墙修补增设、外立面粉刷、屋顶清理维修、封闭或半封闭改造、污水零直排建设 | 2020年12月底前 | 武原街道 |
| 8 | 枣园新村 | 文昌社区 | 12 | 停车位改造、绿化提升、道路维修改造、围墙修补增设、外立面粉刷、屋顶清理维修、封闭或半封闭改造、污水零直排建设 | 2020年12月底前 | 武原街道 |
| 9 | 欣悦佳苑 | 新光社区 | 46 | 停车位、绿化等其他相关配套设施，同步实施污水零直排区建设 | 2020年10月底前 | 武原街道 |
| 10 | 文曲佳苑 | 宜家社区 | 29 | 停车位、绿化等其他相关配套设施，同步实施污水零直排区建设 | 2020年10月底前 | 武原街道 |
| 11 | 翠海苑 | 宜家社区 | 12 | 停车位、绿化等其他相关配套设施，同步实施污水零直排区建设 | 2020年10月底前 | 武原街道 |
| 12 | 盐平春晓苑 | 枣园社区 | 62 | 停车位、绿化等其他相关配套设施，同步实施污水零直排区建设 | 2020年10月底前 | 武原街道 |
| 13 | 海风苑 | 百可社区 | 32 | 停车位、绿化等其他相关配套设施，同步实施污水零直排区建设 | 2020年12月底前 | 武原街道 |
| 14 | 盛世钱塘 | 海沙社区 | 48 | 停车位、绿化等其他相关配套设施，同步实施污水零直排区建设 | 2020年12月底前 | 武原街道 |
| 15 | 京浦花苑 |  | 35 | 停车位、绿化等其他相关配套设施，同步实施污水零直排区建设 | 2020年12月底前 | 武原街道 |
| 16 | 除富水路区块、城市花园、新站弄区块、建新小区、邮电新村外开放式老旧小区 | 全域 | 624 | 废弃物清理、屋顶修缮、隔热设施建设等 | 2020年12月底前 | 武原街道 |